|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 14/09/2012 | | | | |
| Hora: 18:30 | | | | |
| Local: PUC – Barreiro – Prédio 4 , sala 303 | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | Email | | Papel | |
| Anderson Maurício Ribeiro | andersonribeirobhz@hotmail.com | | Gerente de Projetos | |
| Diego Rodrigues | diegoobr@gmail.com | | Gerente de Projetos | |
| Jose Carlos | zecadcl@hotmail.com | | Gerente de Projetos | |
| Elaine Cristina dos Santos | elainecds.2008@gmail.com | | Desenvolvedor | |
| Jader Gomes de Rezende | jaderpimentao@gmail.com | | Desenvolvedor | |
| Marcus Vinícius | marlukinho@gmail.com | | Desenvolvedor | |
| Olávio Henrique Ramos | olavio@oi.com.br | | Desenvolvedor | |
| Tales Moreira Correa | Tales\_moreira@outlook.com | | Desenvolvedor | |
| Pauta | | | | |
| 1. Foi feito um encontro inicial para conhecimento da equipe e das habilidades da equipe para um bom desenvolvimento do Projeto. 2. Não entramos muito em detalhes em relação ao produto devido a limitações da comunicação já que a mesma foi através de e-mails. 3. Foi proposto um único e-mail para centralizar a comunicação entre as equipes, com isso será criado o e-mail para tal fim. 4. Foi abordado a tecnologia a ser utilizada na implementação, base de dados e desenho do projeto. | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| 1. O sistema a ser desenvolvido será um Sistema de Gestão de Posto de Saúde (SGPS), tendo a primeira entrega definida para o dia 19/09/2012, onde nessa data será entregue o diagrama de classes de domínio, pasta documentos/analise-desenho e DSS dos casos de uso abaixo:   - Gerenciar médicos;  - Gerenciar Hospitais;  - Importar pacientes;  - Gerenciar atendimentos.   1. As ferramentas que foram definidas para o desenvolvimento pelos desenvolvedores foram as seguintes:   - PHP  - MySql  - Notepad++  - Xampp   1. Os arquivos gerados deverá ser disponibilizado no Dropbox para consulta. 2. Como não houve mais dúvidas a reunião foi encerrada. | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Criação do e-mail | | 17/09/2012 | | Diego Rodrigues |